|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **ТБИЛИССКОГО РАЙОНА**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  от­­­­ 11.12.2017 № 531  ст-ца Тбилисская  **Об утверждении муниципальной программы Тбилисского сельского поселения Тбилисского района «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы**  В целях повышения уровня благоустройства территорий Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2022 годы», на основании Устава Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, постановляю:  1. Утвердить муниципальную программу Тбилисского сельского поселения Тбилисского района «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы (прилагается).  2. Начальнику отдела делопроизводства и организационно-кадровой работы (Д.Е. Воронкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».  3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования, но не ранее 01 января 2018 года и вступления в силу решения Совета Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, предусматривающего финансирование муниципальной программы.  Глава Тбилисского сельского поселения  Тбилисского района В.А. Чвикалов |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению администрации  Тбилисского сельского поселения Тбилисского района  от 11.12.2017 г № 531 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды

на территории Тбилисского сельского поселения

Тбилисского района» на 2018 – 2022 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории

Тбилисского сельского поселения Тбилисского района»

на 2018 – 2022 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | администрация Тбилисского сельского поселения  Тбилисского района |
| Участники Программы | администрация Тбилисского сельского поселения  Тбилисского района |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели Программы | совершенствование уровня и организация комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемой территории общего пользования для повышения уровня комфорта для проживания граждан в условиях сложившейся застройки |
| Задачи Программы | обеспечение формирования единого облика Тбилисского сельского поселения Тбилисского района (далее – поселение);  проведение ремонта и обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемой территории общего пользования;  организация новых и восстановление существующих мест отдыха на обустраиваемых территориях;  устройство малых архитектурных форм на обустраиваемых территориях;  озеленение территорий, разбивка новых клумб и газонов;  привлечение населения к участию в благоустройстве территорий |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | доля дворовых территорий многоквартирных домов, в отношении которых проведены работы по комплексному благоустройству, от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;  количество дворовых территорий многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние;  доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест;  доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;  количество дворовых территорий многоквартирных домов, на которых выполнены работы по озеленению;  доля благоустроенных наиболее посещаемых территорий общего пользования, от общего количества таких территорий;  повышение уровня информирования населения о мероприятиях по благоустройству территории поселения;  доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы |
| Сроки реализации программы | 2018 – 2022 годы без выделения этапов |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования составляет – \_\_\_\_\_ рублей,  в том числе:  федеральный бюджет – \_\_\_ рублей;  краевой бюджет – \_\_\_\_ рублей;  бюджет поселения – \_\_\_\_ рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | доля дворовых территорий многоквартирных домов, в отношении которых будут проведены работы по комплексному благоустройству, от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов составит \_\_\_\_\_ %;  дворовые территорий трех многоквартирных домов будут приведенных в нормативное состояние;  \_\_\_\_ комплекта проектно – сметной документации будет подготовлено на выполнение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемой территории общего пользования;  площадь отремонтированного дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, составит \_\_\_\_\_ кв. м;  \_\_\_\_\_ единиц малых архитектурных форм, \_\_\_\_\_\_ игровых и \_\_\_\_ спортивных комплекса будет установлено на дворовых территориях многоквартирных домов;  обеспечение комплексного благоустройства 1 наиболее посещаемой территории общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования;  уровень информирования о мероприятиях, проводимых в рамках реализации Программы достигнет \_\_\_\_\_\_;  доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках реализации Программы, составит \_\_\_\_\_\_\_ |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации Программы

Одним из приоритетных направлений развития территории поселения является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

В существующем жилищном фонде на территории поселения имеются объекты благоустройства дворов, за многолетний период эксплуатации пришедшие в ветхое состояние и не отвечающие современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Кроме того, результаты обследований дворовых территорий показали, что пришло в негодность асфальтобетонное покрытие дворовых проездов и тротуаров. В части дворов отсутствует необходимый набор малых архитектурных форм и отсутствуют обустроенные детские и спортивные площадки. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях на газонах и клумбах.

Архитектурно – художественной и эстетической ролью являются наиболее ценные здания, сооружения, памятники, городские площади и парки. В поселении насчитываются 4 наиболее посещаемых территорий общего пользования, для массового отдыха населения, часть из которых на сегодняшний момент нуждаются в реконструкции.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложение № 1 к Программе.

2. Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства,

формулировка целей и постановка задач Программы.

Целью Программы является создание в поселении современной комфортной среды в условиях сложившейся застройки, обустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования для массового отдыха населения.

Для достижения поставленной в Программе цели необходимо решение следующих задач:

обеспечение формирования единого облика поселения;

проведение ремонта и обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

организация новых и восстановление существующих мест отдыха на дворовых территориях многоквартирных домов;

устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях многоквартирных домов;

озеленение дворовых территорий многоквартирных домов;

проведение ремонта и комплексного обустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования;

привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых и наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования.

1. Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена на 2018 – 2022 год без выделения этапов.

1. Перечень основных мероприятий Программы

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении № 2 к Программе.

1. Объем средств, необходимых на реализацию Программы

Метод распределения субсидии выделенной на реализацию данной Программы, распределяются следующим образом: \_\_\_\_ денежных средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий и \_\_\_\_ денежных средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования.

Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет \_\_\_\_\_\_ рублей. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета \_\_\_\_\_\_ рублей, краевого бюджета \_\_\_\_\_\_ рублей и бюджета поселения \_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.

Более подробная информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов содержится в приложении № 3 к Программе.

1. Механизм реализации Программы и контроль за ее исполнением

Разработчиком и исполнителем Программы является администрация Тбилисского сельского поселения Тбилисского района (далее – Исполнитель).

План реализации Программы представлен в приложении № 4 к Программе.

Исполнитель:

проводит анализ текущего состояния территорий поселения;

проводит инвентаризацию дворовых и общественных территорий поселения и заполняет документы описывающие объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, их техническое состояние, типологизацию указанных объектов, а также структуру собственности земельных ресурсов и объектов благоустройства;

принимает решения о необходимости внесения в установленном порядке изменений в Программу;

несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы;

проводит оценку эффективности реализации Программы;

готовит доклад о ходе реализации Программы и оценке эффективности ее реализации;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Программы на официальном сайте администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района в сети «Интернет»;

разрабатывает дизайн-проекты на благоустройство территорий, включенных в Программу;

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд» организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам.

Адресный перечень дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования, подлежащих благоустройству, сформированный на основании проведенной инвентаризации территории поселения и одобренный в установленном порядке, представлен в приложении № 5 к Программе.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает: ремонт дворовых проездов, установку скамеек, установку урн, установку ограждений. В дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входит: оборудование детских и (или) спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок, оборудование контейнерных площадок, озеленение.

Помимо финансового вклада при выполнении работ из минимального или дополнительного перечня заинтересованные лица могут принять трудовое участие, не требующее специальной квалификации, например: подготовка объекта к началу работ, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора, покраска оборудования, посадка деревьев, разбивка клумб, охрана объекта.

С согласия маломобильных групп населения, при проведении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемой территории общего пользования, предусматривается их трудовое участие.

Порядок участия граждан и заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых и наиболее посещаемых территорий общего пользования представлен в приложении № 6 к Программе

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории и наиболее посещаемой территории общего пользования, включенных в муниципальную программу, приведен в приложении № 7 к Программе.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет постоянно действующая общественная комиссия по координации хода реализации Программы, состоящая из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, ТОС и иных организаций.

1. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных Программой, планируется:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

повышение уровня благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования;

обеспечение комфортного проживания жителей Тбилисского сельского поселения Тбилисского района;

повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов.

Эффективность Программы оценивается по результатам выполнения поставленных задач и результатам проведения основных мероприятий, а так же

по повышению целевых показателей.

Глава Тбилисского сельского

поселения Тбилисского района В.А. Чвикалов

Начальник отдела

по землеустройству и ЖКХ В.П. Шуваев

**Согласовано:**

Заместитель начальника отдела

делопроизводства и организационно-

кадровой работы администрации

Тбилисского сельского поселения

Тбилисского района В.В. Здоровенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского района» на 2018 – 2022 годы

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

на территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского района»

на 2018 – 2022 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед. |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения поселения) | % |  |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. |  |
| 5 | Доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | Га |  |
| 6 | Доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования | % |  |
| 8 | Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования | % |  |
| 9. | Иные показатели |  |  |

Глава Тбилисского сельского

поселения Тбилисского района В.А. Чвикалов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.П. Шуваев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Здоровенко

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского района» на 2018 – 2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского района» на 2018 – 2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | | Срок | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | | | Основные направления реализации | | | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | | окончания реализации | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 |
| Задача 1. Проведение ремонта и обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий  многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| Задача 2. Проведение ремонта и комплексного благоустройства наиболее посещаемой территории  общего пользования | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | |  |  | | |  | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | | | 7 | |
| Задача 3. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемой территории общего пользования | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |

Глава Тбилисского сельского поселения Тбилисского района В.А. Чвикалов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.П. Шуваев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Здоровенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского района»

на 2018 – 2022 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования на территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского района» на 2018 – 2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник  финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | год | год | год | год | год |
| «Формирование современной городской среды на территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского района» на 2018 – 2022 годы | всего в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование ответственного исполнителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование соисполнителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование государственного (муниципального) заказчика-координатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование участника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Тбилисского сельского поселения Тбилисского района В.А. Чвикалов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.П. Шуваев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Здоровенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского района» на 2018 - 2022 годы

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского района»

на 2018 – 2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | | | | | 2022 год | | | | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | | II квартал | | III квартал | | IV квартал | | I квартал | | II квартал | | III квартал | | IV квартал |
|  |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

Глава Тбилисского сельского

поселения Тбилисского района В.А. Чвикалов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского района» на 2018 – 2022 годы

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых территорий общего пользования, подлежащих благоустройству

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес |
| 1 | Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Тбилисская,  ул. Первомайская, 31, МКД |
| 2 | Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Тбилисская, ул. Кривая, 16 |
| 3 | Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Тбилисская,  ул. Переездная, 65, МКД |
| 4 | Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Тбилисская,  ул. Коммунальная, 6, МКД |
| 5 | Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Тбилисская,  ул. Первомайская, 29, МКД |
| 6 | Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Тбилисская, ул. Редутская, от № 60 до пер. Бригадный, дорога |
| 7 | Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Тбилисская,  ул. Октябрьская, 179 «П», парк |
| 8 | Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Тбилисская, ул. Красная, 224 Г, сквер |

Глава Тбилисского сельского

поселения Тбилисского района В.А. Чвикалов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.П. Шуваев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Здоровенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского района» на 2018 – 2022 годы

ПОРЯДОК

участия граждан и заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых и наиболее посещаемых территорий общего пользования

1. Граждане и заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового участия.

2. Организация трудового участия осуществляется гражданами и заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

3. Трудовое участие - выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта), которое измеряется в человеко часах, а также предоставление строительных материалов, техники и так далее; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников. Доля трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечню определяется на общем собрании собственников помещений, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Организация трудового участия граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году подтверждается документально в зависимости такого участия. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятий с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

4. Документы, подтверждающие форму участия граждан и заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в постоянно действующую общественную комиссию по координации хода реализации Программы (далее - комиссия).

5. В качестве документов, подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. Рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фотоматериалы, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в комиссию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых гражданами и (или) заинтересованными лицами.

Глава Тбилисского сельского

поселения Тбилисского района В.А. Чвикалов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Здоровенко

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.П. Шуваев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского района» на 2018 – 2022 годы

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами

и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий

и наиболее посещаемой территории общего пользования, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды

на территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского района»

на 2018 – 2022 годы

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемой территории общего пользования, включаемых в муниципальную программу «Формирования современной городской среды на территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского района» на 2018 - 2022 годы (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

наиболее посещаемая территория общего пользования - территория общего пользования, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары);

заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, граждане и организации.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается администрацией Тбилисского сельского поселения Тбилисского района.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий и наиболее посещаемой территории общего пользования, прошедших отбор, исходя из бальной оценки критериев отбора дворовых территорий многоквартирных домов и даты представления предложений заинтересованных лиц на включение наиболее посещаемой территории общего пользования, в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае поступления заявок от заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок, исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ, исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования Тбилисского сельского поселения Тбилисского района.

7. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

разработка дизайн - проекта;

согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

утверждение дизайн-проекта.

8. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения, и представить в постоянно действующую общественную комиссию по координации хода реализации муниципальной программы согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

9. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией по координации хода реализации муниципальной программы, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Глава Тбилисского сельского

поселения Тбилисского района В.А. Чвикалов

**Согласовано:**

Заместитель начальника отдела

делопроизводства и организационно-

кадровой работы администрации

Тбилисского сельского поселения

Тбилисского района В.В. Здоровенко