ПРОЕКТ

от 20.08.2018 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТБИЛИССКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от___________________ №_________ ст-ца Тбилисская

Об утверждении Порядка проведения проверки

инвестиционных проектов на предмет эффективности

использования средств бюджета Тбилисского сельского

поселения Тбилисского района, направляемых

на капитальные вложения

Во исполнение статьи 14 Федерального закона от 25 февраля        1999 года  № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской        Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»,                   руководствуясь статьями 32, 60 устава Тбилисского сельского поселения Тбилисского района  постановляю:

- Утвердить  Правила проведения проверки инвестиционных    проектов на предмет эффективности использования средств бюджета       Тбилисского сельского поселения Тбилисский район, направляемых на       капитальные вложения (приложение № 1).

- Утвердить Методику оценки эффективности использования средств бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисский район, направляемых на капитальные вложения (приложение № 2).

- Назначить  рабочую группу в составе главного специалиста по    внутреннему финансовому контролю (Насыкина), начальника финансового отдела (Мельникова), начальника отдела по землеустройству и                    жилищно-коммунального хозяйства (Шуваев) по проведению проверки     инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисского района,              направляемых на капитальные вложения.

- Отделу делопроизводства и организационно-кадровой работы администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района     (Воронкин) опубликовать настоящее решение в сетевом издании             «Информационный портал Тбилисского района», а также разместить на  официальном сайте администрации Тбилисского сельского поселения     Тбилисского района в информационно-телекоммуникационной сети       «ИНТЕРНЕТ».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального             опубликования

Глава Тбилисского сельского

поселения Тбилисского района	                   			       А.Н. Стойкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации              Тбилисского сельского поселения            Тбилисского района

от ____________ 2018 № ____

ПРАВИЛА

проведения проверки инвестиционных проектов на предмет

эффективности использования средств бюджета

Тбилисского сельского поселения Тбилисского района,

направляемых на капитальные вложения

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют порядок проведения проверки       инвестиционных проектов, предусматривающих строительство,                       реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое               перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества, финансовое обеспечение которых полностью или   частично осуществляется из бюджета Тбилисского сельского поселения       Тбилисского района, на предмет эффективности использования средств      бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, направляемых на капитальные вложения (далее - проверка).

1.2. Целью проведения проверки является оценка соответствия              инвестиционного проекта установленным настоящими Правилами                  качественным и количественным критериям и предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, направляемых на        капитальные вложения (далее - интегральная оценка) в целях реализации     указанного проекта.

1.3. Проверка проводится для принятия в соответствии с нормативными правовыми актами Тбилисского сельского поселения Тбилисский район        решения о предоставлении средств бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисского района:

а) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, по которым:

подготовка (корректировка) проектной документации (включая            проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой      проектной документации) или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), на                 строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации,         техническое перевооружение осуществляется с использованием средств     бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисского района;

проектная документация на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение разработана и     утверждена застройщиком (заказчиком) или будет разработана без                   использования средств бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисский район;

б) для осуществления бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Тбилисского      сельского поселения Тбилисского района;

в) в виде субсидий муниципальным унитарным предприятиям             Тбилисского сельского поселения Тбилисского района на осуществление       капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, по            которым:

подготовка (корректировка) проектной документации, проведение        инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной         документации, или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), на строительство,             реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое               перевооружение осуществляется с использованием средств бюджета            Тбилисского сельского поселения Тбилисского района;

проектная документация на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение разработана и        утверждена застройщиком (заказчиком) или будет разработана без                  использования средств бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисского района;

г) в виде субсидий муниципальным унитарным предприятиям             Тбилисского сельского поселения Тбилисского района на осуществление       капитальных вложений на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Тбилисского сельского поселения Тбилисского района;

1.4. Проверка осуществляется в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1.1 настоящих Правил, в случае, если их сметная стоимость или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального              строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (рассчитанная в ценах соответствующих лет) превышает 5 млн. рублей, а также по решениям главы Тбилисского сельского поселения независимо от их       сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта       капитального строительства либо стоимости приобретения объекта                 недвижимого имущества (рассчитанной в ценах соответствующих лет).

Проверка осуществляется рабочей группой:

- главный специалист по внутреннему контролю администрации         Тбилисского сельского поселения Тбилисского района,

- начальник финансового отдела администрации  Тбилисского сельского поселения Тбилисского района,

- начальник отдела по землеустройству и жилищно-коммунальному      хозяйству  администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского   района в соответствии с Методикой оценки эффективности использования средств бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, направляемых на капитальные вложения (далее - Методика).

Проверка осуществляется на основании исходных данных для расчета  интегральной оценки, проведенной рабочей группой администрации            Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, инициирующим        финансирование проекта за счет средств бюджета Тбилисского сельского      поселения Тбилисского района (далее - заявитель), в соответствии с               Методикой.

Интегральная оценка проводится в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1.1 настоящих Правил, независимо от их сметной              стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества отделом администрации Тбилисского сельского поселения, инициирующим финансирование проекта за счет средств бюджета Тбилисского сельского      поселения Тбилисского района.  Результаты интегральной оценки являются обязательным документом, необходимым для принятия решения о            предоставлении средств бюджета Тбилисского сельского поселения             Тбилисского района на реализацию инвестиционного проекта.

2. Критерии оценки эффективности использования средств

бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисского района,

направляемых на капитальные вложения

2.1. Проверка осуществляется на основе следующих качественных критериев оценки эффективности использования средств бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, направляемых на капитальные вложения (далее - качественные критерии):

а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;

б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в Стратегии социально-экономического развития Тбилисского сельского поселения Тбилисского района и соответствующей муниципальной программе Тбилисского сельского поселения Тбилисского района;

в) комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с мероприятиями муниципальных программ Тбилисского сельского поселения Тбилисского района;

г) необходимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, и технического перевооружения объекта капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением органами местного самоуправления Тбилисского сельского поселения Тбилисского района полномочий, отнесенных к предмету их ведения. Проверка по этому критерию в отношении объектов недвижимого имущества осуществляется путем обоснования необходимости приобретения объекта недвижимого имущества и невозможности строительства объекта капитального строительства, а также обоснования выбора данного объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению (в случае приобретения конкретного объекта недвижимого имущества). Кроме того, в случае приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность Тбилисского сельского поселения Тбилисского района проверка по этому критерию также включает подтверждение об отсутствии в казне Тбилисского сельского поселения Тбилисского района  объекта недвижимого имущества, пригодного для использования его в целях, для которых он приобретается, и обоснование нецелесообразности или невозможности получения такого объекта во владение и пользование по договору аренды;

д) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями;

е) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисского района;

ж) наличие муниципальных программ Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, реализуемых за счет средств бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, либо приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, осуществляемых в рамках инвестиционных проектов;

з) целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования;

и) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, указанных в абзаце третьем подпункта «а», абзаце третьем подпункта «в», подпункте «д» пункта 1.3 настоящих Правил, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

к) обоснование невозможности или нецелесообразности применения типовой проектной документации, разработанной для аналогичного объекта капитального строительства, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации, в отношении объектов капитального строительства, указанных в абзаце втором подпункта «а» и абзаце втором подпункта «в» пункта 1.3 настоящих Правил.

Качественные критерии, предусмотренные в подпунктах «и» и «к» пункта 2.1 настоящих Правил, не применяются для случаев приобретения объектов недвижимого имущества.

2.2. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке на основе следующих количественных критериев оценки эффективности использования средств бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, направляемых на капитальные вложения (далее - количественные критерии):

а) значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

б) отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

в) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества);

г) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд;

д) обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

2.3. Проверка по качественному критерию, предусмотренному подпунктом «з» пункта 2.1 настоящих Правил, осуществляется путем сравнения инвестиционных проектов с проектами-аналогами.

Для проведения указанной проверки сравниваются документально подтвержденные сведения о проектах-аналогах, реализуемых (или реализованных) в муниципальном образовании Тбилисский район, Краснодарском крае, Российской Федерации. При выборе проекта-аналога необходимо обеспечить максимальное совпадение характеристик объекта капитального строительства, создаваемого в соответствии с инвестиционным проектом, и характеристик объекта капитального строительства, созданного в соответствии с проектом-аналогом, по функциональному назначению и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям.

Проверка по качественному критерию, предусмотренному подпунктом «з» пункта 2.1 настоящих Правил, в отношении приобретаемых объектов недвижимого имущества осуществляется путем оценки обоснования необходимости приобретения такого объекта недвижимого имущества, строительство которого было осуществлено с использованием дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования.

2.4. Проверка по количественному критерию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2.2 настоящих Правил, объектов капитального строительства осуществляется путем сравнения стоимости инвестиционного проекта с соответствующей сметной нормой, определяющей потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции (укрупненный норматив цены строительства), включенной в установленном порядке в федеральный реестр сметных нормативов, а в случае ее отсутствия - путем сравнения с аналогичными проектами, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.3 настоящих Правил.

Проверка по количественному критерию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2.2 настоящих Правил, приобретаемых объектов недвижимого имущества осуществляется путем определения рыночной стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества, указанной в отчете об оценке данного объекта, составленном в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

2.5. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основе качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке на основе интегральной оценки, которая определяется Методикой.

3. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов

3.1. Проведение проверки завершается подготовкой заключения об эффективности инвестиционного проекта или несоответствии инвестиционного проекта установленным критериям эффективности использования средств бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисский район, направляемых на капитальные вложения.

3.2. Срок проведения проверки и подготовки заключения не должен превышать 2 месяцев.

4. Подготовка заключения об эффективности

инвестиционного проекта

4.1. Результатом проверки является заключение, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта установленным критериям эффективности использования средств бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, направляемых на капитальные вложения по форме, согласно приложению к настоящим Правилам.

4.2. Положительное заключение является обязательным документом, необходимым для принятия решения о предоставлении средств бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисского района на реализацию этого инвестиционного проекта за счет средств бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисского района.

В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта, в отношении которого имеется положительное заключение, увеличилась сметная стоимость (предполагаемая (предельная) сметная стоимость) объекта капитального строительства или стоимость приобретаемого объекта недвижимого имущества, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение или приобретение которых осуществляется в соответствии с этим инвестиционным проектом, или изменились показатели, предусмотренные подпунктами «а» - «в» пункта 2.2 настоящих Правил, то в отношении таких проектов проводится повторная проверка в соответствии с настоящими Правилами.

4.3. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о неэффективности использования средств бюджета Тбилисского сельского поселения, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.

Отрицательное заключение, полученное в соответствии с абзацем вторым пункта 4.2 настоящих Правил, является основанием для подготовки предложения об отмене ранее принятого решения о дальнейшем предоставлении средств бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисского района на реализацию инвестиционного проекта.

4.4. Заключение утверждается главой Тбилисского сельского поселения или лицом им уполномоченного.

Глава Тбилисского сельского

поселения Тбилисского района	                   			       А.Н. Стойкин

- Приложение 1

к Правилам проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, направляемых на капитальные вложения

УТВЕРЖДАЮ

Глава Тбилисского сельского поселения Тбилисского района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ___

от ___________ 20__ г.

о результатах проверки инвестиционного проекта

на предмет эффективности использования средств

бюджета Тбилисского  сельского поселения Тбилисского района,

направляемых на капитальные вложения

I. Сведения об инвестиционном проекте, представленном для проведения проверки на предмет эффективности использования средств бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, направляемых на капитальные вложения:

Наименование инвестиционного проекта: ____________________________

Дата представления документов: ___________________________________

Срок реализации инвестиционного проекта: __________________________

_________________________________________________________________

Значение количественных показателей (показателя) реализации инвестиционного проекта с указанием единиц измерения показателей (показателя):

__________________________________________________________________

Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего в ценах соответствующих

лет (в тыс. рублей с одним знаком после запятой): _______________________

II. Оценка эффективности использования средств бюджета Новопокровского сельского поселения, направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному проекту:

на основе качественных критериев, %: ________________________________

на основе количественных критериев, %: _______________________________

значение интегральной оценки эффективности, %: _______________________

III. Заключение (положительное либо отрицательное) о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета Тбилисское сельского поселения Тбилисский район, направляемых на капитальные вложения _______________________________

Экспертиза проведена рабочей группой :             _______________________________________________

(должность)         (подпись)                    (Ф.И.О.)

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации Тбилисского       сельского поселения                     Тбилисского района

от _______ 2018 № ____

МЕТОДИКА

оценки эффективности использования средств

бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисский район,

направляемых на капитальные вложения

- 1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика предназначена для оценки эффективности использования средств бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, направляемых на капитальные вложения (далее - оценка эффективности), по инвестиционным проектам, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисского района.

1.2. Оценка эффективности осуществляется на основе интегральной оценки эффективности, а также оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев путем определения балла оценки по каждому из указанных критериев.

1.3. Настоящая Методика устанавливает общие требования к расчету интегральной оценки эффективности, а также расчету оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев.

- 2. Состав, порядок определения баллов оценки

- качественных критериев и оценки эффективности

- на основе качественных критериев

2.1. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих качественных критериев:

а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;

б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в Стратегии социально-экономического развития Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, соответствующей муниципальной программе Тбилисского сельского поселения Тбилисского района;

в) комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с мероприятиями муниципальных программ Тбилисского сельского поселения Тбилисского района;

г) необходимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, и технического перевооружения объекта капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением органами местного самоуправления Тбилисского сельского поселения Тбилисского района полномочий, отнесенных к предмету их ведения. Проверка по этому критерию в отношении объектов недвижимого имущества осуществляется путем обоснования необходимости приобретения объекта недвижимого имущества и невозможности строительства объекта капитального строительства, а также обоснования выбора данного объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению (в случае приобретения конкретного объекта недвижимого имущества). Кроме того, в случае приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность Тбилисского сельского поселения Тбилисского района  проверка по этому критерию также включает подтверждение факта отсутствия в казне Тбилисского сельского поселения Тбилисского района объекта недвижимого имущества, пригодного для использования его в целях, для которых он приобретается, и обоснование нецелесообразности или невозможности получения такого объекта во владение и пользование по договору аренды;

д) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями;

е) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисского района;

ж) наличие муниципальных программ Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, реализуемых за счет средств бюджета поселения, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, либо приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, осуществляемых в рамках инвестиционных проектов;

з) целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования;

и) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, указанных в абзаце третьем подпункта «а», абзаце третьем подпункта «в», подпункте «д» пункта 1.3 Правил проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, направляемых на капитальные вложения (далее - Правила), за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

к) обоснование невозможности или нецелесообразности применения типовой проектной документации, разработанной для аналогичного объекта капитального строительства, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации, в отношении объектов капитального строительства, указанных в абзаце втором подпункта «а» и абзаце втором подпункта «в» пункта 1.3 Правил.

2.2. Оценка эффективности на основе качественных критериев рассчитывается по следующей формуле:

, где

- балл оценки i-го качественного критерия;

- общее количество качественных критериев;

- количество критериев, не применимых к проверяемому инвестиционному проекту.

2.3. Требования к определению баллов оценки по каждому из качественных критериев установлены пунктами 2.4 - 2.13 настоящей Методики.

Возможные значения баллов оценки по каждому из качественных критериев приведены в графе «Допустимые баллы оценки» таблицы 1 приложения № 1 к настоящей Методике.

2.4. Критерий - наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления.

Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, если в обосновании экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений дана четкая формулировка конечных социально-экономических результатов реализации инвестиционного проекта и определены характеризующие их количественные показатели (показатель).

Конечные социально-экономические результаты реализации инвестиционного проекта - эффект для потребителей, населения, получаемый от товаров, работ или услуг, произведенных после реализации инвестиционного проекта.

Рекомендуемые показатели, характеризующие конечные социально-экономические результаты реализации проекта по различным видам деятельности и типам проектов, приведены в приложении № 3 к настоящей Методике.

Приведенный перечень количественных показателей не является исчерпывающим. С учетом специфики инвестиционного проекта могут быть определены иные показатели, характеризующие конечный результат реализации инвестиционного проекта.

2.5. Критерий - соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в Стратегии социально-экономического развития Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, соответствующей муниципальной программе Тбилисского сельского поселения Тбилисского района.

Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, если цель инвестиционного проекта соответствует одному из приоритетов и целей в указанных документах. Для обоснования оценки приводится формулировка цели со ссылкой на соответствующий документ.

2.6. Критерий - комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с мероприятиями муниципальных программ Тбилисского сельского поселения Тбилисского района.

Обоснованием комплексного подхода к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта (балл, равный 1) является соответствие цели инвестиционного проекта задаче мероприятия муниципальной программы Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, решение которой обеспечивает реализация предлагаемого инвестиционного проекта. Приводится наименование соответствующей муниципальной программы Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, а также наименование мероприятия муниципальной программы Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, выполнение которого обеспечит осуществление инвестиционного проекта.

2.7. Критерий - необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением органами местного самоуправления Тбилисского сельского поселения Тбилисского района полномочий, отнесенных к предмету их ведения.

Балл, равный 1, присваивается при наличии обоснования невозможности осуществления органами местного самоуправления Тбилисского сельского поселения Тбилисского района полномочий, отнесенных к предмету их ведения:

а) без строительства объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта;

б) без реконструкции, технического перевооружения объекта капитального строительства (с документальным подтверждением необходимости осуществления мероприятий по их реализации: указание степени изношенности конструкций, обоснование необходимости замены действующего и (или) приобретения нового оборудования).

2.8. Критерий - отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями.

Балл, равный 1, присваивается в случае, если в рамках инвестиционного проекта предполагается производство продукции (работ и услуг), спрос на которую с учетом производства замещающей продукции удовлетворяется не в полном объеме.

Для обоснования соответствия критерию указываются объемы, основные характеристики аналогичной продукции; объемы производства, основные характеристики, наименование и месторасположение производителя замещающей продукции (работ и услуг).

2.9. Критерий - обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисского района.

Балл, равный 1, присваивается в случае, если строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства муниципальной собственности Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, предусмотрено проектами муниципальных программ Тбилисского сельского поселения Тбилисского района.

По инвестиционным проектам, финансирование которых планируется осуществлять частично за счет средств бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, балл, равный 1, присваивается при условии наличия документального подтверждения каждого участника реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) инвестиционного проекта с указанием объема и сроков финансирования (софинансирования).

Критерий неприменим в отношении инвестиционных проектов, планирующих строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности Тбилисского сельского поселения Тбилисского района.

2.10. Критерий - наличие муниципальных программ Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета поселения, предусматривающих строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, реализуемых в рамках инвестиционных проектов.

Балл, равный 1, присваивается в случае, если указаны наименование муниципальной программы, в рамках которой планируется реализация инвестиционного проекта.

Критерий неприменим в отношении инвестиционных проектов, планирующих строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, не относящихся к муниципальной собственности Тбилисского сельского поселения Тбилисского района.

2.11. Критерий - целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования.

Использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования признается обоснованным (балл, равный 1), если:

а) обоснована необходимость использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования;

б) отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к проектируемой мощности объекта не более чем на 5 процентов превышает значение соответствующего показателя по проекту-аналогу;

в) отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к общей площади объекта капитального строительства (кв.м) или строительному объему (куб.м) не более чем на 5 процентов превышает значение соответствующего показателя по проекту-аналогу.

Проверка по данному критерию осуществляется путем сравнения инвестиционных проектов с проектами-аналогами.

В качестве проекта-аналога должен использоваться проект, реализуемый (или реализованный) без использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования или (в случае необходимости использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования) проект-аналог, доля дорогостоящих материалов в общей стоимости строительно-монтажных работ и (или) доля дорогостоящих машин и оборудования в общей стоимости машин и оборудования которого не превышает значения соответствующих показателей по рассматриваемому проекту.

При выборе проектов-аналогов должно быть обеспечено максимальное соответствие характеристик проектируемого объекта и объектов-аналогов по функциональному назначению или по конструктивным и объемно-планировочным решениям.

Критерий неприменим к инвестиционным проектам, в которых не используются дорогостоящие строительные материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада, машины и оборудование.

2.12. Критерий - наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Подтверждением соответствия инвестиционного проекта указанному критерию (балл, равный 1) являются:

а) для проектов, проектная документация которых разработана и утверждена застройщиком (заказчиком), - наличие в представленных документах копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации);

б) указанный номер подпункта и пункта статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым государственная экспертиза проектной документации предполагаемого объекта капитального строительства не проводится.

2.13. Критерий - обоснование невозможности или нецелесообразности применения типовой проектной документации, разработанной для аналогичного объекта капитального строительства, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации, в отношении объектов капитального строительства, указанных в абзаце втором подпункта «а» и абзаце втором подпункта «в» пункта 1.3 Правил.

Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту при условии, что объект капитального строительства, в отношении которого подготовлена проектная документация, будучи аналогичным по назначению, виду и технико-экономическим показателям другим объектам капитального строительства, сведения о типовой проектной документации в отношении которых включены в Реестр типовой проектной документации, ведение которого в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 марта 2013 года № 106 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра типовой проектной документации, а также состава информации о проектной документации, которая подлежит внесению в реестр, и формы ее представления» организует департамент государственной политики в сфере строительства и архитектуры Министерства регионального развития Российской Федерации, имеет лучшие показатели соотношения стоимости строительства объекта капитального строительства к расчетному сроку эксплуатации, полезной площади к общей площади объекта капитального строительства, ресурсопотребления на единицу мощности, необходимого для эксплуатации объекта капитального строительства, а при равных показателях - при ее подготовке были применены ранее не применявшиеся архитектурно-планировочные, конструктивные, инженерно-технические, технологические и (или) организационные решения.

- 3. Состав, порядок определения баллов оценки и весовых

коэффициентов количественных критериев и оценки

эффективности на основе количественных критериев

3.1. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих количественных критериев:

а) значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

б) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;

в) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд;

г) обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

3.2. Оценка эффективности на основе количественных критериев рассчитывается по следующей формуле:

, где

- балл оценки i-го количественного критерия;

- весовой коэффициент i-го количественного критерия, в процентах;

- общее число количественных критериев.

Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям составляет 100 процентов.

3.3. Требования к определению баллов оценки по каждому из количественных критериев установлены пунктами 3.4 - 3.7 настоящей Методики.

Значения весовых коэффициентов количественных критериев в зависимости от типа инвестиционного проекта, устанавливаемые в целях Методики, приведены в приложении № 2 к настоящей Методике.

Возможные значения баллов оценки по каждому из количественных критериев приведены в графе «Допустимый балл оценки» таблицы 2 приложения № 1 к настоящей Методике.

3.4. Критерий - значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.

Для присвоения балла, равного 1, значения количественных показателей результатов его реализации должны отвечать следующим требованиям:

а) наличие показателя (показателей), характеризующего непосредственные (прямые) результаты реализации инвестиционного проекта (мощность объекта капитального строительства, общая площадь объекта, общий строительный объем) с указанием единиц измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения;

б) наличие не менее одного показателя, характеризующего конечные социально-экономические результаты реализации проекта.

3.5. Критерий - наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства.

Приводится обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги), создаваемую в результате реализации инвестиционного проекта.

Балл, равный 1, присваивается, если проектная мощность (планируемый объем производства продукции, оказания услуг) создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства соответствует (или менее) потребности в данной продукции (услугах).

Балл, равный 0,5 присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства в размере менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов проектной мощности.

Балл, равный 0 присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства в размере менее 75 процентов проектной мощности.

Потребность в продукции (услугах) определяется на момент ввода создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства с учетом уже созданных и создаваемых мощностей в данной сфере деятельности.

3.6. Критерий - отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд.

Балл, равный 1, присваивается, если отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд, не превышает 100 процентов.

Приводится обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства.

3.7. Критерий - обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

Приводится обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой.

Балл равен 1 в случаях:

а) если на площадке, отводимой под предлагаемое строительство, уже имеются все виды инженерной и транспортной инфраструктуры в необходимых объемах;

б) если для предполагаемого объекта капитального строительства в силу его функционального назначения инженерная и транспортная инфраструктура не требуется (например, берегоукрепительные работы).

Балл равен 0,5 - если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой менее 100 процентов, но не менее 75 процентов от требуемого объема и инвестиционным проектом предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

Балл равен 0 - если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой менее 75 процентов от требуемого объема и инвестиционным проектом не предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

Средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой рассчитывается по формуле:

, где

- уровень обеспеченности i-м видом инженерной и транспортной инфраструктуры (энергоснабжение; водоснабжение, теплоснабжение, телефонная связь, объекты транспортной инфраструктуры), в процентах;

n - количество видов необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры.

4. Расчет интегральной оценки эффективности

4.1. Интегральная оценка () определяется как средневзвешенная сумма оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев по следующей формуле:

, где

- оценка эффективности на основе качественных критериев;

- оценка эффективности на основе количественных критериев;

0,2 и 0,8 - весовые коэффициенты оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев соответственно.

Расчет интегральной оценки приведен в таблице 3 приложения № 1 к настоящей Методике.

4.2. При осуществлении оценки эффективности предельное (минимальное) значение интегральной оценки устанавливается равным 70 процентов. Соответствие или превышение числового значения интегральной оценки установленному предельному значению свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта и целесообразности его финансирования полностью или частично за счет средств бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисского района.

Начальник финансового отдела                                 Мельникова А.Б.

- Приложение № 1

к Методике оценки эффективности

использования средств

бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, направляемых на капитальные вложения

РАСЧЕТ

интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта

Наименование проекта _______________________________________________________________________

Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция, в

том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов

капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества)__________________________

Заявитель __________________________________________________________________________________

Тип проекта ________________________________________________________________________________

- Таблица 1. Оценка соответствия инвестиционного проекта

качественным критериям

| № | Критерий | Допустимый балл оценки | Балл оценки (или «Критерий неприменим») | Требование к определению баллов оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления | 1; 0 |  | цель и задачи инвестиционного проекта, количественные показатели результатов реализации проекта в соответствии с обоснованием экономической целесообразности осуществления капитальных вложений |
| 2. | Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в Стратегии социально-экономического развития Тбилисского сельского поселения Тбилисский район и соответствующей муниципальной программе Тбилисского сельского поселения Тбилисский район | 1; 0 |  | приводится наименование документа, приоритет и цель, которым соответствует цель реализации инвестиционного проекта |
| 3. | Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с мероприятиями муниципальных программ Новопокровского сельского поселения Тбилисского сельского поселения Тбилисский район | 1; 0 |  | для инвестиционных проектов, включенных в муниципальные программы Тбилисского сельского поселения Тбилисский район, приводится наименование соответствующей программы, дата и реквизиты утверждения, а также наименование программного мероприятия, выполнение которого обеспечит осуществление инвестиционного проекта |
| 4. | Необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением органами местного самоуправления Тбилисского сельского поселения Тбилисский район полномочий, отнесенных к предмету их ведения | 1; 0 |  | обоснование необходимости строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта капитального строительства в связи с осуществлением органами местного самоуправления Тбилисского сельского поселения Тбилисский район полномочий, отнесенных к предмету их ведения |
| 5. | Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями | 1; 0 |  | указываются объемы производства, основные характеристики, наименование и месторасположение производителя замещающей продукции (работ и услуг) |
| 6. | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисский район | 1; 0; «критерий неприменим» |  | 1. Указывается наименование муниципальной программы Тбилисского сельского поселения Тбилисский район , в которую планируется включить инвестиционный проект. 2. Реквизиты документов (договоров, протоколов, соглашений и т.п.), подтверждающих намерения участников инвестиционного проекта о его софинансировании с указанием планируемого объема капитальных вложений со стороны каждого участника. Приводятся объемы и сроки финансирования (софинансирования). |
| 7. | Наличие муниципальных программ, реализуемых за счет средств бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисский район , предусматривающих строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности Тбилисского сельского поселения Тбилисский район , реализуемых в рамках инвестиционных проектов | 1; 0; «критерий неприменим» |  | 1. Указывается наименование муниципальной программы Тбилисского сельского поселения Тбилисский район , реализуемой за счет средств бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисский район , дата ее утверждения. 2. Реквизиты документов (договоров, протоколов, соглашений и т.п.), подтверждающих решение участников проекта о его софинансировании с указанием намечаемого объема капитальных вложений со стороны каждого участника. |
| 8. | Целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования | 1; 0; «критерий неприменим» |  | 1. Наличие обоснования невозможности достижения цели и результатов реализации проекта без использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования. 2. Документально подтвержденные данные по проекту-аналогу. |
| 9. | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 1; 0 |  | 1. Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случае ее необходимости согласно законодательству Российской Федерации). 2. В случае если проведение государственной экспертизы проектной документации не требуется - ссылка на соответствующие пункты и подпункты статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |
| 10. | Обоснование невозможности или нецелесообразности применения типовой проектной документации, разработанной для аналогичного объекта капитального строительства, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации, в отношении объектов капитального строительства, указанных в абзаце втором подпункта «а» пункта 1.3 Правил проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисский район , направляемых на капитальные вложения | 1; 0 |  | документальное подтверждение того, что объект капитального строительства, в отношении которого подготовлена проектная документация, будучи аналогичным по назначению, виду и технико-экономическим показателям другим объектам капитального строительства, сведения о типовой проектной документации, в отношении которых включены в реестр типовой проектной документации, имеет лучшие показатели соотношения стоимости строительства объекта капитального строительства к расчетному сроку эксплуатации, полезной площади к общей площади объекта капитального строительства, ресурсопотребления на единицу мощности, необходимого для эксплуатации объекта капитального строительства, а при равных показателях - при ее подготовке были применены ранее не применявшиеся архитектурно-планировочные, конструктивные, инженерно-технические, технологические и (или) организационные решения |

|  | Оценка эффективности использования средств бюджета Новопокровского сельского поселения, направляемых на капитальные вложения, на основе качественных критериев - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Таблица 2. Оценка соответствия инвестиционного проекта

количественным критериям

| № | Критерий | Допустимые баллы оценки | Балл оценки | Весовой коэффициент критерия | Средневзвешенный балл , % | Ссылки на документальные подтверждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Значение количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 1; 0 |  |  |  | значения количественных показателей, результатов реализации проекта |
| 2. | Наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства | 1; 0,5; 0 |  |  |  | обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта |
| 3. | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд | 1; 0 |  |  |  | приводятся документально подтвержденные данные о мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд |
| 4. | Обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта | 1; 0,5; 0 |  |  |  | обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта |

|  | Оценка эффективности использования средств бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисский район, направляемых на капитальные вложения, на основе количественных критериев - |  |
| --- | --- | --- |

- Таблица 3. Расчет интегральной оценки эффективности

| Показатель | Оценка эффективности | Весовой коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Оценка эффективности на основе качественных критериев - |  | 0,2 |
| Оценка эффективности на основе количественных критериев - |  | 0,8 |
| Интегральная оценка эффективности использования средств бюджета Новопокровского сельского поселения, направляемых на капитальные вложения, - |  |  |

Начальник финансового отдела                                                                Мельникова А.Б.

- Приложение № 2

к Методике оценки эффективности

использования средств

бюджета Тбилисского

сельского поселения Тбилисского района, направляемых

на капитальные вложения

ЗНАЧЕНИЯ

весовых коэффициентов количественных критериев

в процентах

| № п/п | Критерий | Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Значения количественных показателей результатов реализации инвестиционного проекта | 5 |
| 2. | Наличие потребителей услуг (продукции), создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта | 60 |
| 3. | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд | 15 |
| 4. | Возможность обеспечения планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурами в объемах, достаточных для реализации проекта | 20 |
|  | Итого | 100 |

Начальник финансового отдела                                                      Мельникова А.Б.

- Приложение № 3

к Методике оценки эффективности

использования средств

бюджета Тбилисского

сельского поселения Тбилисского района, направляемых

на капитальные вложения

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,

характеризующие цель и результаты реализации

инвестиционного проекта

| Объект капитального строительства | Количественный показатель |  |
| --- | --- | --- |
|  | характеризующий прямые (непосредственные) результаты проекта | характеризующий конечные результаты проекта |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Учреждения культуры (дома культуры, музеи, библиотеки и другое) | 1) мощность объекта: количество мест, количество посетителей в день; для библиотек - количество единиц библиотечного фонда; 2) общая площадь здания, кв. метров; 3) строительный объем, куб. метров | 1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы; 2) рост обеспеченности поселения (в расчете на 1000 жителей) местами в учреждениях культуры, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта |
| Административные здания | 1) общая площадь объекта, кв. метров; 2) полезная и служебная площадь объекта, кв. метров; 3) строительный объем куб. метров | обеспечение комфортных условий труда работников, кв. метров общей (полезной, служебной) площади здания на одного работника |
| Объекты коммунальной инфраструктуры (объекты водоснабжения, водоотведения, тепло-, газо- и электроснабжения) | 1) мощность объекта в соответствующих натуральных единицах измерения; 2) размерные и иные характеристики объекта (газопровода-отвода - км, давление; электрических сетей - км, напряжение и другое) | 1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест; 2) увеличение количества населенных пунктов, имеющих водопровод и канализацию, единицы; 3) увеличение уровня газификации поселения, в процентах к уровню газификации до начала реализации проекта |
| Производственные объекты | мощность объекта, в соответствующих натуральных единицах измерения | 1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы; 2) конечные результаты с учетом проекта (например, повышение доли конкурентоспособной продукции (услуг) в общем объеме производства, в процентах) |
| Пути сообщения общего пользования (автомобильные дороги с твердым покрытием) | 1) эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования, км; 2) иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения | 1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы; 2) объем (увеличение объема): грузооборота транспорта общего пользования, тонно-км в год; пассажирооборота автобусного и другого транспорта, пассажиро-км в год; 3) сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов; 4) увеличение доли населенных пунктов, связанных дорогами с твердым покрытием с сетью путей сообщения общего пользования |

Начальник финансового отдела                                  Мельникова А.Б.